| BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH "CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày  10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | Nội dung công việc | Sản phẩm chính | Tiến độ thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Nguồn kinh phí thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giai đoạn 2021-2025 |
| I | Chuyển đổi nhận thức |
|  | Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, Chuyển đổi số, chính phủ số, an toàn thông tin | Hội nghị, buổi họp, tài liệu riêng hoặc lồng ghép nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, Chuyển đổi số, chính phủ số, an toàn thông tin | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Ngân sách nhà nước |
| II | Kiến tạo thể chế |
|  | Rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật dân sự, hình sự và các luật chuyên ngành theo hướng tăng nặng mức và hình phạt cho các hành vi lừa đảo, gian lận khi giao dịch trên không gian mạng cũng như các hành vi lợi dụng, khai thác trái phép thông tin riêng, cá nhân trên mạng để người dùng an tâm khi thực hiện các giao dịch số | Trình Bộ trưởng và trình cấp có thẩm quyền danh mục các văn bản đề xuất sửa đổi | Giai đoạn 2021-2025 | Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính | - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; - Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế; - Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Các đơn vị, Bộ/Ngành liên quan. | Ngân sách nhà nước |
|  | Rà soát, đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính phủ số, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng cái mới | Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy trình để phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số được ban hành, sửa đổi, bổ sung | Giai đoạn 2021-2025 | Các đơn vị thuộc Bộ | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, thường xuyên cập nhật và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện Bộ Tư pháp, đảm bảo liên thông, tránh đầu tư trùng lặp | Kiến trúc Chính phủ điện tử được cập nhật, triển khai, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Ngân sách nhà nước |
|  | Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp theo hướng bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số | Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp được kiện toàn | Năm 2021 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong các lĩnh vực của Bộ (bao gồm Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự), đảm bảo cung cấp và liên thông dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu | Quy trình nghiệp vụ trong các lĩnh vực của Bộ (bao gồm Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự) được tái cấu trúc, đảm bảo cung cấp dich vụ và liên thông dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu | Giai đoạn 2021-2025 | - Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; - Tổng cục Thi hành án dân sự | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, ban hành và cập nhật danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp | Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp được xây dựng, ban hành, cập nhật | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, ban hành quy chế quản lý, vận hành, duy trì hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ kỹ thuật, dữ liệu | Quy chế quản lý, vận hành, duy trì hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp được xây dựng, ban hành | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
| III | Hạ tầng, nền tảng số và an toàn an ninh mạng |
|  | Duy trì, vận hành, nâng cấp và phát triển hệ thống hạ tầng Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ Tư pháp | Hệ thống hạ tầng Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ Tư pháp được duy trì, vận hành, nâng cấp và phát triển | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Tiếp tục triển khai và duy trì Hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp | Hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp được tiếp tục triển khai và duy trì | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Ứng dụng Ipv6 trên hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Bộ Tư pháp | Hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Bộ Tư pháp được chuyển đổi sang Ipv6 | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) | Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) được xây dựng | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Duy trì, nâng cấp phát triển Dịch vụ nền tảng và Hệ thống thư điện tử tại Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp | Dịch vụ nền tảng và Hệ thống thư điện tử được nâng cấp, phát triển | Năm 2021 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Duy trì, phát triển, mở rộng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Tư pháp (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi ngành Tư pháp và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành với địa phương và các hệ thống bên ngoài theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp | Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Tư pháp (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi ngành Tư pháp và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành với địa phương với các hệ thống bên ngoài theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp | Giai đoạn 2024-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
| IV | Duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu số |
|  | Phát triển, nâng cấp và mở rộng: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo, thống kê Bộ Tư pháp kết nối, tích hợp dữ liệu với hệ thống báo cáo quốc gia | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo, thống kê Bộ Tư pháp đươc phát triển, nâng cấp đảm bảo kết nối, tích hợp với các Hệ thống quốc gia | Giai đoạn 2022-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Phát triển, mở rộng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 | Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp được phát triển, mở rộng đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 | Năm 2021 | Cục Công nghệ thông tin | - Văn phòng Bộ; - Các đơn vị thuộc Bộ quản lý dịch vụ công. | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, duy trì và vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc | Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được xây dựng, duy trì và vận hành | Giai đoạn 2022-2025 | - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; - Cục Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Ngân sách nhà nước |
|  | Chuyển đổi, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số đối với Hồ sơ thi hành án dân sự phục vụ công tác quản lý quá trình tổ chức thi hành án, báo cáo thống kê thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Cơ sở dữ liệu số đối với Hồ sơ thi hành án dân sự phục vụ công tác quản lý quá trình tổ chức thi hành án, báo cáo thống kê thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chuyển đổi, hoàn thiện | Giai đoạn 2021-2023 | Tổng cục Thi hành án dân sự | - Cục Công nghệ thông tin; - Văn phòng Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, duy trì và vận hành Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực ngành Tư pháp | Cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp được xây dựng; Cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực ngành Tư pháp được xây dựng và triển khai | Giai đoạn 2022-2025 | - Cục Công nghệ thông tin; - Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, duy trì và vận hành Hệ thống thông tin, phần mềm phục vụ hoạt động của Ngành Tư pháp | Hệ thống thông tin, phần mềm của Ngành Tư pháp được xây dựng, duy trì | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, vận hành, duy trì và phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành | Các Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện, đảm bảo tập trung thống nhất, chia sẻ dữ liệu | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Ngân sách nhà nước |
|  | Duy trì, nâng cấp, vận hành Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự và các trang thông tin điện tử thành phần. | Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự và các trang thông tin điện tử thành phần được duy trì, nâng cấp, vận hành | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Duy trì, nâng cấp và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được nâng cấp | Giai đoạn 2022-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, vận hành và duy trì Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia | Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được xây dựng | Giai đoạn 2022-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật | Ngân sách nhà nước |
|  | Duy trì, triển khai mở rộng Hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ tới các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện trên toàn quốc | Hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ được duy trì, triển khai, mở rộng tới các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện trên toàn quốc | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Tổng cục Thi hành án dân sự | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý Biên lai điện tử thi hành án dân sự | Hệ thống quản lý Biên lai điện tử thi hành án dân sự được xây dựng, vận hành | Giai đoạn 2021-2025 | - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Cục Công nghệ thông tin | - Cục Kế hoạch tài chính; - Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | Ngân sách nhà nước |
| V | Hoạt động chuyển đổi số |
|  | Cập nhật, chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thành hồ sơ điện tử | Hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính được chuyển đổi, cập nhật thành hồ sơ điện tử | Giai đoạn 2021-2025 | Các đơn vị thuộc Bộ quản lý dịch vụ công trực tuyến | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Chuyển đổi số trong các hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên ngành | Các hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên ngành được chuyển đổi số | Giai đoạn 2021-2025 | Các đơn vị thuộc Bộ | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Số hóa hồ sơ, tài liệu | Hồ sơ, tài liệu được số hóa | Giai đoạn 2021-2025 | Các đơn vị thuộc Bộ | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu số để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố được hướng dẫn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Ngân sách nhà nước |
| VI | Đào tạo và phát triển nhân lực |
|  | Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số | Nâng cao nhận thức của Lãnh đạo đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp về chuyển đổi số | Giai đoạn 2021-2025 | - Vụ Tổ chức cán bộ; - Học Viện Tư pháp. | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tham gia đào tạo chuyên sâu về các kỹ thuật, công nghệ số | Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được tham gia đào tạo chuyên sâu về các kỹ thuật, công nghệ số | Giai đoạn 2021-2025 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Ngân sách nhà nước |
|  | Ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, quản lý sinh viên, học viên, quản trị cơ sở đào tạo. Xây dựng Chương trình đào tạo các chuyên ngành gắn với nội dung số (AI, IoT,...) | Hệ thống đào tạo trực tuyến, thư viện số, giáo trình điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, học bạ điện tử... | Giai đoạn 2021-2025 | - Vụ Tổ chức cán bộ; - Đại học Luật Hà Nội; - Các Trường Cao đẳng Luật. - Học viện Tư pháp | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Định hướng đến năm 2030 |
|  | Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phục vụ chuyển đổi số của Bộ Tư pháp | Hệ thống văn bản phục vụ chuyển đổi số của Bộ Tư pháp được hoàn thiện, cập nhật đồng bộ | Giai đoạn 2021-2030 | Các đơn vị thuộc Bộ | Cục Công nghệ thông tin | Ngân sách nhà nước |
|  | Hoàn thiện việc xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp, hướng tới Chính phủ số sau năm 2025 | Đảm bảo hiệu lực hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, hướng tới Chính phủ số | Giai đoạn 2021-2030 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp | Hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được xây dựng và hoàn thiện | Giai đoạn 2021-2030 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Phối hợp với cơ quan tư pháp địa phương để chuyển đổi số một số lĩnh vực trong công tác hộ tịch; nuôi con nuôi, chứng thực | Một số lĩnh vực trong cơ quan tư pháp địa phương được chuyển đổi số, ưu tiên việc số hóa trong lĩnh vực hộ tịch phục vụ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử | Giai đoạn 2021-2030 | - Cục Công nghệ thông tin; - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; - Cục Con nuôi. | Các cơ quan tư pháp địa phương | Ngân sách nhà nước |
|  | Lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngành để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số phù hợp với nguồn lực của Bộ, ngành Tư pháp | Một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngành được ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số | Giai đoạn 2021-2030 | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |
|  | Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp đảm bảo chuẩn năng lực về công nghệ thông tin, năng lực làm việc trong môi trường chuyển đổi số | Nhân lực Ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số | Giai đoạn 2021-2030 | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Ngân sách nhà nước |